## Slide 1: Digitales Wartezimmer
Baader Tobias, Bauer Marius, Sivalingam Aberan.
E-Health
SoSe 2018
Prof. Dr. –Ing. Michael Tangemann

## Slide 2: Agenda
Zielklärung
Motivation
Lösungskonzept
Aufgaben
Die Oberfläche
Arbeitsaufwand
Probleme/Risiken
Next Steps

## Slide 3: Zielerklärung
Viele Patienten würden Ihre Zeit sinnvoller nutzen, als nur im Wartezimmer auf Ihren Termin zu warten. Durch unsere Anwendung, kann der Patient im Vorab sehen, wie viele Patienten vor Ihm noch zu behandeln sind und kann somit abschätzen wie viel Zeit er noch bis zum Termin übrig hat.

## Slide 4: Lösungskonzept
Welches aktuelle Problem besteht gerade?
Längere Wartezeit bei Arzt Praxen
Motivation

## Slide 5: Lösungskonzept
Akteure und Instanzen

## Slide 6: Aufgaben
Aufgabe | Aktueller Stand
Backend Implementierung | 100 %
Oberflächen Implementierung | 100 %
Schnittstellen | 60 %
Tests | 0 %

## Slide 7: Die Anwendung: Homepage

## Slide 8: Die Anwendung: Personalseite

## Slide 9: Die Anwendung: Patientenseite

## Slide 10: Arbeitsaufwand in Stunden
Chart: 
| Backend | Oberflächen | Schnittstellen | Tests
Plan | 7.75 | 24 | 40 | 20
Aktuell | 5.76 | 11 | 16 | 0
Stand: 07.06.18

## Slide 11: Aktuelle Probleme und Risiken

## Slide 12: Next Steps